## Slide 1
Gestión del cambio en software
Una solicitud, una decisión y evidencia para evolucionar RRHH.
CUBA GONZALEZ, Adrian Giovanni
GORAY GONZALES, Nicolas Alexander
Docente: Ing. VILCHEZ VALDEZ, Edgard William
UPN · Trujillo · 2026
01
Notes: Hoy explicaremos cómo gestionar una modificación de software y lo aplicaremos a nuestro RRHH. El proyecto parte de un sistema de 2008 y avanza mediante mejoras semanales. Esta semana seguimos una solicitud concreta: definir quién libera el comando que utiliza el generador de reportes. Veremos cómo reconocer el problema, evaluar su impacto y presentar una solución comprobable. También registraremos dos propuestas que todavía no implementamos. La diferencia importa: identificar una mejora no significa que ya esté terminada. La exposición relaciona conceptos con decisiones reales y termina mostrando dónde consultar el código, las pruebas y el seguimiento en GitHub.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 1
specs/c07_gestion_cambio.json autorización y CAM-S09-001

## Slide 2
Qué cambia y por qué lo controlamos
Cambiar código puede afectar otros componentes.
Controlamos motivo, alcance, riesgos y comprobaciones.
En RRHH: liberar el comando sin cerrar la conexión del llamador.
02
Notes: Un cambio puede modificar código, configuración, documentación o datos. Su tamaño aparente no determina todo su impacto. En nuestro caso, el generador prepara un comando, lo entrega a un ejecutor y devuelve un DataSet. Si queremos liberar ese comando, debemos conocer quién lo creó, quién lo utiliza y cuándo termina su uso. Cerrar además la conexión podría introducir otro comportamiento porque pertenece al llamador. Controlar el cambio significa delimitar esta responsabilidad y comprobar que conservamos el resultado y los errores esperados. Así protegemos la mantenibilidad sin prometer que una modificación pequeña elimina todos los riesgos del sistema completo.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 2
Informe_Gestion_del_Cambio_Software.docx sección 2
specs/c07_gestion_cambio.json CAM-S09-001
src/v4/caso_ioc/GeneradorReportes.cs
src/v3/caso_reportes/ComandoReporte.cs

## Slide 3
Cambio correctivo
Corrige un defecto existente.
CAM-S09-001 · Issue #10
Generar crea un comando y no delimita su liberación.
Solución acotada: liberar al terminar, también ante excepción.
03
Notes: El cambio correctivo responde a un defecto que podemos identificar. En el código v4, Generar obtiene un ComandoReporte y lo entrega al ejecutor sin delimitar su liberación. Esa clase implementa IDisposable, por lo que necesitamos una responsabilidad explícita sobre su ciclo de vida. La solicitud CAM-S09-001 propone que Generar lo libere al finalizar la ejecución síncrona, tanto si termina correctamente como si el ejecutor lanza una excepción. No afirmamos haber observado una fuga en producción. El defecto y su corrección se estudian en el código y mediante pruebas aisladas. En la parte práctica veremos la evidencia disponible y sus límites.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 3: correctivo
specs/c07_gestion_cambio.json CAM-S09-001
src/v4/caso_ioc/GeneradorReportes.cs
src/v3/caso_reportes/ComandoReporte.cs
https://www.computer.org/resources/software-maintenance

## Slide 4
Cambio adaptativo
Reacciona a un cambio del entorno.
Ejemplo ilustrativo: el proveedor retira su API de autenticación v1.
Adaptación: integrar v2 y comprobar acceso y errores.
04
Notes: Un cambio adaptativo aparece porque cambia el entorno del software. Imaginemos que un proveedor anuncia el retiro de su API de autenticación v1. Aunque nuestra integración todavía funcione, debemos adaptar el cliente a v2 antes del retiro. Evaluaríamos el contrato de solicitudes, las respuestas y los errores, y comprobaríamos que los usuarios mantienen el acceso previsto. El motivo principal es la evolución de una dependencia externa. Este ejemplo es ilustrativo: no afirmamos que nuestro RRHH utilice esa API ni que esta semana hayamos cambiado su autenticación. Así distinguimos una categoría del mantenimiento de los cambios que realmente registramos en el proyecto.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 3: adaptativo
Informe_Gestion_del_Cambio_Software.docx sección 3: adaptativo
https://www.computer.org/resources/software-maintenance

## Slide 5
Cambio perfectivo
Mejora una capacidad del sistema.
CAM-S09-003 · Issue #12 · Propuesta
Permitir configurar CommandTimeout.
Antes de implementar: definir valor compatible, límites y entradas inválidas.
05
Notes: El cambio perfectivo mejora una capacidad según una necesidad. Nuestra propuesta CAM-S09-003 estudia permitir configurar CommandTimeout para un reporte, conservando un valor predeterminado compatible. Esto permitiría expresar una política de espera, pero no demuestra que una consulta sea más rápida. Antes de implementarlo debemos definir las unidades, los valores permitidos y el comportamiento ante entradas inválidas. También tendríamos que comprobar que la configuración llega al comando correcto. La Issue número doce conserva esta propuesta como pendiente. La clasificación describe su propósito principal. Una misma entrega puede combinar correcciones y mejoras, siempre que identifiquemos y justifiquemos cada alcance por separado.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 3: perfectivo
specs/c07_gestion_cambio.json CAM-S09-003
https://www.computer.org/resources/software-maintenance

## Slide 6
Cambio preventivo
Anticipa problemas de mantenibilidad o uso.
CAM-S09-002 · Issue #11 · Propuesta
Validar argumentos nulos al entrar al generador.
Documentar el fallo temprano y conservar entradas válidas.
06
Notes: El cambio preventivo busca reducir riesgos antes de que provoquen fallas difíciles de diagnosticar. CAM-S09-002 propone validar argumentos nulos al entrar al generador. Por ejemplo, una dependencia inválida podría rechazarse mediante ArgumentNullException en un punto claramente documentado. Debemos tener cuidado: adelantar un error o cambiar su tipo modifica el comportamiento y necesita un contrato, pruebas y decisión explícita. Esta propuesta permanece pendiente y no se incorpora dentro de la corrección del comando. Además, la inyección de dependencias ya existe desde semana siete. Esta semana no debemos atribuirnos otra vez esa refactorización al explicar una mejora preventiva diferente.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 3: preventivo
specs/c07_gestion_cambio.json CAM-S09-002
src/v4/caso_ioc/GeneradorReportes.cs
https://www.computer.org/resources/software-maintenance

## Slide 7
Las ocho etapas del cambio
1 Solicitud
2 Análisis
3 Impacto
4 Decisión
5 Planificación
6 Implementación
7 Verificación
8 Registro y cierre
CAM-S09-001 recorre este flujo.
07
Notes: El proceso ordena una necesidad hasta su cierre. La solicitud describe qué problema queremos resolver. El análisis considera causas y alternativas. El impacto identifica componentes afectados y riesgos. La decisión puede aprobar, posponer o rechazar con un motivo. Después planificamos responsables, criterios y contingencia. La implementación concreta la solución y la verificación contrasta sus resultados con lo acordado. Finalmente registramos e integramos la entrega, conservando sus evidencias. En RRHH seguimos ese recorrido con CAM-S09-001. Las otras dos solicitudes también tienen análisis y seguimiento, aunque permanezcan propuestas. No es necesario implementar todo lo registrado para demostrar que gestionamos correctamente su estado.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 4
Informe_Gestion_del_Cambio_Software.docx sección 4
specs/c07_gestion_cambio.json solicitudes

## Slide 8
Análisis de impacto
CAM-S09-001
Cambia: propiedad del comando dentro de Generar.
Conserva: resultado, excepción y SQL.
Preparar: el llamador mantiene la responsabilidad de liberar.
No incluye la conexión ni el adaptador.
08
Notes: El análisis de impacto responde hasta dónde llega nuestra modificación. Generar prepara el comando para usarlo dentro de una ejecución síncrona, así que puede delimitar su vida. Preparar, en cambio, entrega el comando al llamador, que podría necesitarlo después. Liberarlo antes de devolverlo rompería ese contrato. También distinguimos el comando de la conexión y del adaptador, porque no debemos apropiarnos de recursos compartidos. Por eso comprobamos que el comando siga disponible durante Ejecutar y se libere después, mientras el DataSet devuelto conserva su identidad y utilidad. La excepción del ejecutor debe propagarse como antes. Estos límites guían la revisión técnica del cambio.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 4: impacto
specs/c07_gestion_cambio.json CAM-S09-001 y criterios
src/v4/caso_ioc/GeneradorReportes.cs
src/v3/caso_reportes/ComandoReporte.cs

## Slide 9
Roles y decisiones
Solicitante: describe la necesidad.
Responsable: prioriza y decide.
Desarrollador: implementa.
Revisor y QA: examinan y comprueban.
Integrador: incorpora la entrega.
RRHH: KirderFaid13 revisa e integra.
09
Notes: Los roles aclaran responsabilidades, aunque un equipo pequeño puede reunir varias funciones en una persona. El solicitante explica la necesidad. El responsable decide prioridad y alcance. El desarrollador presenta la solución. La revisión técnica examina el código y QA contrasta los criterios de aceptación. El integrador incorpora la entrega. En nuestro proyecto, el responsable indicó que él revisa e integra los cambios. Esto no acredita una revisión de otra persona ni un comité formal. En organizaciones de mayor criticidad puede intervenir un comité de cambios. El control adecuado depende del contexto, y debemos representar lo que nuestro equipo realmente hace y registra.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 6
Informe_Gestion_del_Cambio_Software.docx sección 7.1
specs/c07_gestion_cambio.json autorización.revisor_integrador

## Slide 10
Git y GitHub en el proceso
Issue: necesidad y seguimiento.
Rama: trabajo separado.
Commit: cambios registrados.
Pull Request: propuesta revisable.
Integración: entrega incorporada.
Caso: enlazar CAM-S09-001 con Issue #10 y su PR.
10
Notes: Git conserva versiones y GitHub permite alojar el proyecto y organizar colaboración. La Issue explica el problema y su estado. La rama separa el trabajo mientras preparamos la solución. El commit registra cambios concretos y el Pull Request muestra el conjunto que proponemos integrar. Los enlaces permiten seguir esa relación sin depender de conversaciones externas. Un mensaje como fix puede comunicar que corregimos un defecto, pero su contenido debe explicar la modificación. El historial permite inspeccionar versiones y diferencias, aunque puede reescribirse bajo ciertas operaciones. Por eso evitamos llamarlo imposible de alterar o presentarlo como una garantía absoluta de autoría.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 5
Informe_Gestion_del_Cambio_Software.docx sección 5
specs/c07_gestion_cambio.json base.rama_trabajo y CAM-S09-001
https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/using-issues/linking-a-pull-request-to-an-issue

## Slide 11
Solicitud y criterios de aceptación
Issue #10 · CAM-S09-001
Problema: liberación no delimitada.
Criterios: comando disponible durante Ejecutar y liberado al finalizar.
Conservar: resultado y excepción.
Fuera de alcance: SQL real y conexión.
11
Notes: Una solicitud útil permite decidir cuándo el trabajo está terminado. En CAM-S09-001 describimos el problema y fijamos criterios observables. El comando debe existir mientras el ejecutor lo utiliza y liberarse después, tanto en éxito como ante excepción. El resultado debe conservarse y la excepción debe propagarse sin sustitución intencional. También delimitamos lo que no afirmaremos: las pruebas aisladas no demuestran la integración real con CMI. Estos criterios son más precisos que pedir simplemente mejorar los recursos. La plantilla de una Issue facilita reunir motivo, prioridad, impacto, decisión y evidencia. Después podemos revisar si el código y sus pruebas responden realmente a esa petición.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 7: artefactos
specs/c07_gestion_cambio.json CAM-S09-001.criterios

## Slide 12
Revisión y pruebas
El PR reúne código y evidencia.
Caso: éxito y excepción del ejecutor.
Comprobación: liberación del comando y conservación del resultado.
Regresión: repetir escenarios IoC.
Pruebas aisladas: no demuestran SQL real.
12
Notes: La revisión analiza si el cambio tiene un alcance coherente y si las pruebas observan lo que prometemos. Para este caso necesitamos examinar el ciclo de vida del comando, su disponibilidad durante la ejecución y su liberación al finalizar. Además, repetimos los escenarios de regresión del generador para comprobar comportamientos anteriores. El número final de casos y su resultado deben salir de la evidencia ejecutada, que mostraremos en el bloque práctico. Una compilación exitosa es una comprobación distinta de una prueba aprobada. Los sustitutos permiten aislar la lógica, pero no verifican procedimientos almacenados, datos reales ni el funcionamiento completo del programa original.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositivas 4 y 7: verificación
specs/c07_gestion_cambio.json CAM-S09-001.criterios
evidencia/semanas/semana07/README.md

## Slide 13
Artefactos y reglas de integración
Plantillas: información comparable.
Registro de cambios: evolución por entrega.
Reglas de rama: requisitos configurados para integrar.
Caso: exigir evidencias antes de incorporar la corrección.
Una política documentada debe distinguirse de su automatización.
13
Notes: La gestión se apoya en artefactos sencillos. Una plantilla de Issue ayuda a explicar la necesidad y una de Pull Request reúne el alcance, las pruebas y los pendientes. El registro de cambios comunica qué contiene cada entrega. Las reglas de rama pueden exigir verificaciones o revisiones, pero solo si las configuramos y comprobamos. La integración continua puede ejecutar pruebas automáticamente cuando el proyecto dispone de ese flujo. No debemos confundir una recomendación con una configuración existente. En nuestro caso mostraremos los controles realmente publicados. Las versiones y los mensajes de commit también deben describir la evolución sin atribuir a semanas anteriores trabajo que realizamos ahora.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 7
Informe_Gestion_del_Cambio_Software.docx secciones 7.2 y 7.3
specs/c07_gestion_cambio.json autorización y base

## Slide 14
Plan de reversión
CAM-S09-001: preparar la recuperación del comportamiento previo.
git revert registra una reversión del código.
Datos, configuración y despliegues requieren su propio procedimiento.
Una bandera permite activar gradualmente funciones diseñadas para ello.
14
Notes: Planificar la reversión significa saber cómo actuar si la modificación falla. Antes de integrar podemos detener el cambio y corregirlo. Si ya se incorporó, git revert permite registrar un nuevo commit que deshace modificaciones de código. Esto no restaura automáticamente datos, migraciones ni un despliegue en producción. En nuestro caso no modificamos el esquema ni abrimos SQL para probar la corrección, así que debemos describir una contingencia ajustada a ese alcance. Las banderas de funcionalidad permiten activar gradualmente funciones cuando se han diseñado para ello. Son una técnica general, no una capacidad que afirmemos haber añadido al RRHH esta semana.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 7: mitigación
Informe_Gestion_del_Cambio_Software.docx sección 7.2: rollback
specs/c07_gestion_cambio.json implementación.fuera_de_alcance
https://git-scm.com/docs/git-revert

## Slide 15
Aplicación a nuestro RRHH
Tres solicitudes registradas.
Una corrección seleccionada: CAM-S09-001.
Dos propuestas pendientes: CAM-S09-002 y CAM-S09-003.
Ahora veremos el código, las comprobaciones y su seguimiento en GitHub.
15
Notes: Hasta aquí relacionamos la teoría con nuestro proyecto. Registramos tres necesidades y seleccionamos una corrección acotada para llevarla al código. Las otras dos permanecen propuestas, porque gestionar el cambio también implica decidir qué dejamos fuera de una entrega. Ahora mostraremos el estado anterior, la solución de v5 y las comprobaciones que efectivamente ejecutamos. Después recorreremos sus registros y enlaces de GitHub. El objetivo es que otra persona pueda entender por qué modificamos el generador y qué evidencia respalda esa decisión. Mantendremos claros los límites: una mejora diagnóstica y pruebas aisladas no equivalen a validar el RRHH completo contra su base de datos real.
Fuentes y procedencia:
referencias/semanas/semana09/Semana09_EVO_TG.pdf, páginas 9–13
Presentacion_Gestion_del_Cambio_Software.pptx diapositiva 8
specs/c07_gestion_cambio.json solicitudes y límites

## Slide 16
Tres solicitudes, una intervención
#10 Liberar el comando: implementada.
#11 Validar nulos: propuesta pendiente.
#12 Configurar espera: propuesta pendiente.
16
Notes: La práctica pide al menos tres solicitudes relacionadas con RRHH. Registramos las tres en GitHub antes de escribir la nueva implementación. La primera corrige la liberación del comando que crea el generador. La segunda propone validar argumentos nulos. La tercera propone configurar el tiempo de espera. Elegimos la primera porque encontramos una responsabilidad de recurso sin delimitar y podemos comprobar una solución pequeña sin acceder a CMI. Las otras dos continúan abiertas: haberlas identificado no significa que estén aprobadas ni terminadas. Esta distinción demuestra control del alcance. Cada solicitud tiene su motivo, impacto, prioridad propuesta y criterios, y puede seguirse desde la matriz hasta su Issue.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 17
Matriz de impacto
Solicitud | Qué afecta | Riesgo principal | Decisión
001 · Correctiva | Ciclo del comando | Uso posterior | Implementada
002 · Preventiva | Entradas y errores | Contrato de error | Pendiente
003 · Perfectiva | Tiempo de espera | Límites y espera | Pendiente
17
Notes: La matriz compara las tres solicitudes usando los mismos criterios. En la primera cambia el final de vida del comando, con el riesgo de que alguien lo quiera reutilizar después. En la segunda cambiarían el tipo y el momento del error ante un argumento nulo, por lo que habría que revisar los consumidores. En la tercera cambiaría la configuración del comando y necesitaríamos definir límites y un valor predeterminado compatible. No asignamos horas o porcentajes de mejora sin medición. Las prioridades son propuestas para esta práctica. La matriz permite justificar la selección y evita que la corrección inicial se convierta informalmente en tres implementaciones distintas.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 18
Solicitud CAM-S09-001
Problema: comando sin liberación delimitada.
Alcance: Generar síncrono.
Aceptación: liberar tras éxito y error.
Conservar: DataSet, excepción y Preparar.
18
Notes: Esta es la solicitud que sí ejecutamos. Su origen es la revisión del generador v4, no un incidente reportado por un usuario de producción. El formato identifica el problema, la razón, el alcance y la evidencia que necesitamos. Definimos dos caminos obligatorios: ejecución con resultado y ejecución con excepción. También dejamos claro qué debemos conservar: el mismo DataSet, la misma excepción del ejecutor y la propiedad del recurso cuando alguien usa Preparar directamente. La autorización general del usuario nos permite realizar la práctica y publicarla. La selección técnica queda documentada sin inventar una aprobación de un comité o una revisión independiente que no ocurrió.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 19
Antes y después de Generar
v4 · Antes
v5 · Después
return _sql.Ejecutar(
Preparar(reporte));
using (var comando =
Preparar(reporte))
{
return _sql.Ejecutar(comando);
}
19
Notes: El lado izquierdo muestra la ruta anterior: Preparar crea el contenedor del comando y el ejecutor lo utiliza. El método termina sin llamar explícitamente a Dispose sobre el contenedor. A la derecha delimitamos esa responsabilidad con using. El comando permanece disponible durante la llamada síncrona y se libera antes de salir del método, tanto al devolver el resultado como al propagarse un error del ejecutor. No copiamos ni reescribimos toda la aplicación. La biblioteca v5 selecciona este generador y reutiliza los componentes anteriores. Esta es la implementación visible del cambio; la explicación de gestión está en por qué lo solicitamos, qué riesgos evaluamos y cómo lo comprobamos.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json
src/v4/caso_ioc/GeneradorReportes.cs
src/v5/caso_cambio/GeneradorReportes.cs
https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/language-reference/statements/using

## Slide 20
Propiedad del comando
Ruta | Durante el uso | Al terminar
Generar con éxito | Comando disponible | Generar llama Dispose
Generar con error | Ejecutor recibe comando | Generar llama Dispose
Preparar directo | Llamador recibe comando | Llamador libera
20
Notes: La pregunta importante es quién conserva la responsabilidad sobre cada recurso. Si llamamos Generar, el método crea el ComandoReporte para la ejecución y lo libera al terminar. Si llamamos Preparar directamente, recibimos el contenedor y debemos liberarlo nosotros. El DataSet devuelto es un objeto distinto: la prueba confirma que sigue siendo el mismo resultado y que podemos leer su tabla sintética. La conexión y el adaptador no pasan a ser propiedad del generador. Existe un límite relevante: el adaptador conserva SelectCommand apuntando al comando dispuesto. Por eso necesitamos revisar posibles consumidores externos antes de integrar esta biblioteca con la interfaz y CMI reales.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 21
Primero, una prueba que falla
Comprobación | Resultado
v4: dos fallos esperados | 4/6
faltas de liberación observadas | 2
Misma suite nueva contra v4.
Dos fallos esperados: liberación tras éxito y tras error.
La compilación termina correctamente.
21
Notes: No comenzamos mostrando solamente pruebas que pasan. Ejecutamos la suite nueva contra el generador anterior para comprobar que detecta precisamente la ausencia de liberación. Cuatro escenarios aprueban y dos fallan: Dispose después del éxito y después del error. La biblioteca y el harness sí compilan, por lo que este resultado no es un fallo de instalación. El ejecutor espía observa el evento Disposed del comando y devuelve datos sintéticos o lanza una excepción controlada. El harness limpia después de observar, para no confundir su propia limpieza con la del generador. Esto reproduce el comportamiento estudiado sin abrir una conexión ni medir una supuesta fuga en producción.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 22
Corrección y regresión
Comprobación | Resultado
ciclo de vida v5 | 6/6
regresión IoC | 16/16
fuentes de biblioteca | 22
Seis escenarios de ciclo de vida aprobados.
Dieciséis escenarios IoC previos aprobados.
Biblioteca de 22 fuentes compilada sin errores ni advertencias.
22
Notes: Con el nuevo generador, la misma suite de ciclo de vida aprueba sus seis escenarios. Además repetimos los dieciséis escenarios de IoC anteriores contra v5. Así comprobamos tanto el objetivo nuevo como los contratos que ya conocíamos. Las pruebas observan que el comando está disponible dentro del ejecutor y que después recibe Dispose. También comprueban la identidad del resultado y de la excepción, y la responsabilidad del llamador al usar Preparar. La biblioteca diagnóstica compila veintidós fuentes reutilizadas y nuevas. Estos números describen escenarios concretos y compilación; no son un porcentaje de cobertura ni demuestran que el sistema completo funcione conectado al servidor.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 23
Evidencia reproducible
python herramientas/compilar_v5.py
python herramientas/verificar_v5.py
compilar_v5.py ejecuta los harness.
verificar_v5.py comprueba hashes, alcance y evidencia.
Resultados nuevos en evidencia/semanas/semana09/.
23
Notes: Para reproducir el resultado se ejecuta primero compilar_v5.py y después verificar_v5.py. El primer comando compila la selección de fuentes y ejecuta los harness nuevos y de regresión. El segundo comprueba que los hashes, los artefactos y la evidencia corresponden al código actual; también verifica los archivos históricos protegidos y las exclusiones privadas. No usamos los main de las herramientas antiguas porque generarían resultados sobre sus carpetas históricas. Los compilados quedan en .local y los resultados permitidos en evidencia de semana nueve. El verificador conservó quinientos dieciséis blobs protegidos respecto de la base. El índice Git se revisa por separado antes de publicar.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 24
El seguimiento queda en GitHub
Issue #10: motivo y criterios.
Rama semana-09-gestion-cambios.
PR #13: diff y resultados.
Issues #11 y #12: propuestas abiertas.
24
Notes: La trazabilidad se puede recorrer en GitHub. Partimos de la Issue diez, donde registramos la solicitud antes de implementar. En la rama semanal aislamos el código, las pruebas y la documentación. El Pull Request trece reúne el diff y explica los resultados y los riesgos. Al integrarlo mediante squash en main, la referencia Closes cierra la solicitud implementada. Las Issues once y doce permanecen abiertas porque no las ejecutamos. Los commits mantienen sus fechas reales. Main es la línea de integración del proyecto académico y no representa un despliegue productivo. El estado definitivo y el identificador del commit pueden comprobarse desde el propio PR.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json
https://github.com/KirderFaid13/RRHH-EvolucionSoftware/issues/10
https://github.com/KirderFaid13/RRHH-EvolucionSoftware/pull/13
https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/using-issues/linking-a-pull-request-to-an-issue

## Slide 25
Reversión prevista
Detener la integración si falla un criterio.
Después de integrar: evaluar revert del commit de C07.
Recompilar y comprobar el estado restaurado.
Plan documentado; no se revirtió main.
25
Notes: El plan de reversión depende del estado real del cambio. Antes de integrar, una prueba fallida obliga a detenernos y revisar la propuesta. Después de integrar, una reversión debe identificar el commit correcto y crear una nueva revisión, conservando el historial. También requiere recompilar y comprobar el comportamiento restaurado; recuperar archivos por sí solo no verifica funcionamiento. En este caso no hay migraciones ni datos escritos, de modo que no existe una reversión de base asociada. Si otro cambio incluyera datos, necesitaría un procedimiento específico. Este es un plan previsto: no aplicamos una reversión sobre main para aparentar una recuperación que no necesitábamos.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json
docs/semanas/semana09/04_flujo_y_reversion.md
https://git-scm.com/docs/git-revert

## Slide 26
Qué mejora y qué sigue pendiente
Tres solicitudes evaluadas; una corrección comprobada.
Liberación explícita del comando durante ejecución síncrona.
Dos propuestas pendientes y trazabilidad en GitHub.
Integración real con SQL e interfaz aún pendiente.
26
Notes: Concluimos mostrando el resultado y su alcance. Mejoramos una responsabilidad concreta sobre el comando y demostramos el cambio con pruebas antes y después, más regresión. También aplicamos el proceso de gestión: registramos tres solicitudes, analizamos su impacto, seleccionamos una y conservamos las demás como propuestas pendientes. La integración real con CMI y la interfaz no se ha probado. Tampoco medimos memoria, handles, rendimiento o seguridad. El adaptador y los consumidores no recuperados siguen siendo un punto de revisión. Si el docente pregunta por qué no implementamos las tres, la respuesta es que el enunciado pide identificarlas y evaluarlas, y el control del alcance permite demostrar correctamente una intervención seleccionada.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json