## Slide 1
Gestión del cambio en software
Caso hipotético: transferir una entrada digital con seguridad.
CUBA GONZALEZ, Adrian Giovanni
GORAY GONZALES, Nicolas Alexander
Docente: Ing. VILCHEZ VALDEZ, Edgard William
UPN · Trujillo · 2026
01

## Slide 2
Qué significa gestionar un cambio
Proceso para solicitar, evaluar, autorizar, implementar y verificar una modificación.
Controla alcance y riesgos; deja decisiones trazables.
La transferencia debe cambiar quién puede ingresar, manteniendo una sola entrada válida.
02

## Slide 3
Cambio correctivo
Repara un defecto existente.
Caso: el lector acepta otra vez un QR ya utilizado.
Corrección: rechazar el segundo ingreso y comprobar que el primero siga funcionando.
03

## Slide 4
Cambio adaptativo
Responde a un cambio externo.
Caso: el proveedor de pagos retira su API v1.
Adaptación: integrar v2 conservando la compra y el tratamiento de errores.
04

## Slide 5
Cambio perfectivo
Mejora una capacidad o la experiencia del usuario.
Caso: permitir que una compradora transfiera su entrada.
Resultado esperado: el nuevo titular puede ingresar y el QR anterior deja de ser válido.
05

## Slide 6
Cambio preventivo
Reduce riesgos futuros y facilita el mantenimiento.
Caso: web y aplicación móvil duplican la regla de acceso.
Prevención: centralizar esa regla y comprobar que ambas conserven sus respuestas.
06

## Slide 7
Las ocho etapas del cambio
01
Solicitud
02
Análisis
03
Evaluación de impacto
04
Aprobación o rechazo
05
Planificación
06
Implementación
07
Verificación y pruebas
08
Registro y cierre
La misma petición conserva su identidad mientras se analiza, decide, desarrolla y comprueba.
07

## Slide 8
Solicitud y criterios de aceptación
Describe necesidad, alcance y aceptación.
Solicitud | Ejemplo definido
Necesidad | ceder una entrada sin recomprarla.
Aceptación | nuevo QR válido y anterior rechazado.
Fuera de alcance | reventa, devolución y cambio de asiento.
Una solicitud evaluable fija lo que debe pasar y también las capacidades que no incluye la entrega.
08

## Slide 9
Análisis de impacto
Identifica componentes, riesgos y esfuerzo antes de decidir.
Componente | Qué se debe evaluar
Entrada | titular y estado.
Acceso | validez de los códigos QR.
Pagos | conservar el cobro original.
Concurrencia | dos solicitudes no deben crear dos titulares.
Una transferencia puede afectar datos y validación de acceso aunque el cambio visible sea un botón.
09

## Slide 10
Roles y decisión del cambio
Distribuye responsabilidades sobre la misma solicitud.
Participante | Responsabilidad
Solicitante | necesidad y prioridad.
Desarrollo | impacto y solución.
Calidad | criterios, pruebas y revisión.
Responsable | autorizar y coordinar la publicación.
La decisión puede aplazar la función cuando el riesgo de admitir dos códigos todavía no tiene respuesta comprobable.
10

## Slide 11
Planificación de la implementación
Define responsables, dependencias, plazo y recuperación.
Primero
lector compatible con el QR vigente.
Después
transferencia con actualización coherente de datos.
Al final
activar la función y comprobar su operación.
Preparar el validador antes de habilitar transferencias reduce el riesgo de publicar componentes incompatibles.
11

## Slide 12
Verificación y pruebas
Contrasta resultados con criterios y busca regresiones.
Escenario | Resultado esperado
Transferencia | nuevo QR aceptado y anterior rechazado.
Simultáneas | una sola transferencia aceptada.
Regresión | Compra y acceso habituales siguen funcionando.
La prueba incluye transferencia, validación de acceso y dos peticiones concurrentes, además de la compra habitual.
12

## Slide 13
Publicación y plan de reversión
Publicar pone la función en servicio.
Activación gradual
Una activación gradual limita la exposición inicial.
Contingencia
Si falla: pausar nuevas transferencias y conservar las confirmadas.
Revertir código no deshace automáticamente los datos.
Pausar nuevas transferencias no debe reactivar códigos anteriores de entradas ya transferidas o utilizadas.
13

## Slide 14
Trazabilidad y artefactos
Relaciona necesidad, decisión, código y evidencia.
Solicitud
alcance y aceptación.
Issue y PR
seguimiento y propuesta.
Commit y pruebas
modificación y comprobación.
Registro de cambios
contenido de la entrega.
Ante un rechazo de QR, el equipo puede localizar qué entrega cambió la regla y qué pruebas respaldaron esa decisión.
14

## Slide 15
Una transferencia gestionada
Momento | Respuesta del ejemplo
Necesidad | ceder una entrada.
Decisión | conservar un único derecho de acceso.
Cambio | actualizar titular e invalidar el QR previo.
Prueba | comprobar estados y concurrencia.
Cierre | publicar, registrar y seguir el resultado.
La capacidad nueva debe permitir transferir la entrada sin duplicar titulares, acceso ni aforo.
15

## Slide 16
Tres solicitudes, una intervención
#10 Liberar el comando: implementada.
#11 Validar nulos: propuesta pendiente.
#12 Configurar espera: propuesta pendiente.
16
Notes: La práctica pide al menos tres solicitudes relacionadas con RRHH. Registramos las tres en GitHub antes de escribir la nueva implementación. La primera corrige la liberación del comando que crea el generador. La segunda propone validar argumentos nulos. La tercera propone configurar el tiempo de espera. Elegimos la primera porque encontramos una responsabilidad de recurso sin delimitar y podemos comprobar una solución pequeña sin acceder a CMI. Las otras dos continúan abiertas: haberlas identificado no significa que estén aprobadas ni terminadas. Esta distinción demuestra control del alcance. Cada solicitud tiene su motivo, impacto, prioridad propuesta y criterios, y puede seguirse desde la matriz hasta su Issue.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 17
Matriz de impacto
Solicitud | Qué afecta | Riesgo principal | Decisión
001 · Correctiva | Ciclo del comando | Uso posterior | Implementada
002 · Preventiva | Entradas y errores | Contrato de error | Pendiente
003 · Perfectiva | Tiempo de espera | Límites y espera | Pendiente
17
Notes: La matriz compara las tres solicitudes usando los mismos criterios. En la primera cambia el final de vida del comando, con el riesgo de que alguien lo quiera reutilizar después. En la segunda cambiarían el tipo y el momento del error ante un argumento nulo, por lo que habría que revisar los consumidores. En la tercera cambiaría la configuración del comando y necesitaríamos definir límites y un valor predeterminado compatible. No asignamos horas o porcentajes de mejora sin medición. Las prioridades son propuestas para esta práctica. La matriz permite justificar la selección y evita que la corrección inicial se convierta informalmente en tres implementaciones distintas.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 18
Solicitud CAM-S09-001
Problema: comando sin liberación delimitada.
Alcance: Generar síncrono.
Aceptación: liberar tras éxito y error.
Conservar: DataSet, excepción y Preparar.
18
Notes: Esta es la solicitud que sí ejecutamos. Su origen es la revisión del generador v4, no un incidente reportado por un usuario de producción. El formato identifica el problema, la razón, el alcance y la evidencia que necesitamos. Definimos dos caminos obligatorios: ejecución con resultado y ejecución con excepción. También dejamos claro qué debemos conservar: el mismo DataSet, la misma excepción del ejecutor y la propiedad del recurso cuando alguien usa Preparar directamente. La autorización general del usuario nos permite realizar la práctica y publicarla. La selección técnica queda documentada sin inventar una aprobación de un comité o una revisión independiente que no ocurrió.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 19
Antes y después de Generar
v4 · Antes
v5 · Después
return _sql.Ejecutar(
Preparar(reporte));
using (var comando =
Preparar(reporte))
{
return _sql.Ejecutar(comando);
}
19
Notes: El lado izquierdo muestra la ruta anterior: Preparar crea el contenedor del comando y el ejecutor lo utiliza. El método termina sin llamar explícitamente a Dispose sobre el contenedor. A la derecha delimitamos esa responsabilidad con using. El comando permanece disponible durante la llamada síncrona y se libera antes de salir del método, tanto al devolver el resultado como al propagarse un error del ejecutor. No copiamos ni reescribimos toda la aplicación. La biblioteca v5 selecciona este generador y reutiliza los componentes anteriores. Esta es la implementación visible del cambio; la explicación de gestión está en por qué lo solicitamos, qué riesgos evaluamos y cómo lo comprobamos.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json
src/v4/caso_ioc/GeneradorReportes.cs
src/v5/caso_cambio/GeneradorReportes.cs
https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/language-reference/statements/using

## Slide 20
Propiedad del comando
Ruta | Durante el uso | Al terminar
Generar con éxito | Comando disponible | Generar llama Dispose
Generar con error | Ejecutor recibe comando | Generar llama Dispose
Preparar directo | Llamador recibe comando | Llamador libera
20
Notes: La pregunta importante es quién conserva la responsabilidad sobre cada recurso. Si llamamos Generar, el método crea el ComandoReporte para la ejecución y lo libera al terminar. Si llamamos Preparar directamente, recibimos el contenedor y debemos liberarlo nosotros. El DataSet devuelto es un objeto distinto: la prueba confirma que sigue siendo el mismo resultado y que podemos leer su tabla sintética. La conexión y el adaptador no pasan a ser propiedad del generador. Existe un límite relevante: el adaptador conserva SelectCommand apuntando al comando dispuesto. Por eso necesitamos revisar posibles consumidores externos antes de integrar esta biblioteca con la interfaz y CMI reales.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 21
Primero, una prueba que falla
Comprobación | Resultado
v4: dos fallos esperados | 4/6
faltas de liberación observadas | 2
Misma suite nueva contra v4.
Dos fallos esperados: liberación tras éxito y tras error.
La compilación termina correctamente.
21
Notes: No comenzamos mostrando solamente pruebas que pasan. Ejecutamos la suite nueva contra el generador anterior para comprobar que detecta precisamente la ausencia de liberación. Cuatro escenarios aprueban y dos fallan: Dispose después del éxito y después del error. La biblioteca y el harness sí compilan, por lo que este resultado no es un fallo de instalación. El ejecutor espía observa el evento Disposed del comando y devuelve datos sintéticos o lanza una excepción controlada. El harness limpia después de observar, para no confundir su propia limpieza con la del generador. Esto reproduce el comportamiento estudiado sin abrir una conexión ni medir una supuesta fuga en producción.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 22
Corrección y regresión
Comprobación | Resultado
ciclo de vida v5 | 6/6
regresión IoC | 16/16
fuentes de biblioteca | 22
Seis escenarios de ciclo de vida aprobados.
Dieciséis escenarios IoC previos aprobados.
Biblioteca de 22 fuentes compilada sin errores ni advertencias.
22
Notes: Con el nuevo generador, la misma suite de ciclo de vida aprueba sus seis escenarios. Además repetimos los dieciséis escenarios de IoC anteriores contra v5. Así comprobamos tanto el objetivo nuevo como los contratos que ya conocíamos. Las pruebas observan que el comando está disponible dentro del ejecutor y que después recibe Dispose. También comprueban la identidad del resultado y de la excepción, y la responsabilidad del llamador al usar Preparar. La biblioteca diagnóstica compila veintidós fuentes reutilizadas y nuevas. Estos números describen escenarios concretos y compilación; no son un porcentaje de cobertura ni demuestran que el sistema completo funcione conectado al servidor.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 23
Evidencia reproducible
python herramientas/compilar_v5.py
python herramientas/verificar_v5.py
compilar_v5.py ejecuta los harness.
verificar_v5.py comprueba hashes, alcance y evidencia.
Resultados nuevos en evidencia/semanas/semana09/.
23
Notes: Para reproducir el resultado se ejecuta primero compilar_v5.py y después verificar_v5.py. El primer comando compila la selección de fuentes y ejecuta los harness nuevos y de regresión. El segundo comprueba que los hashes, los artefactos y la evidencia corresponden al código actual; también verifica los archivos históricos protegidos y las exclusiones privadas. No usamos los main de las herramientas antiguas porque generarían resultados sobre sus carpetas históricas. Los compilados quedan en .local y los resultados permitidos en evidencia de semana nueve. El verificador conservó quinientos dieciséis blobs protegidos respecto de la base. El índice Git se revisa por separado antes de publicar.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json

## Slide 24
El seguimiento queda en GitHub
Issue #10: motivo y criterios.
Rama semana-09-gestion-cambios.
PR #13: diff y resultados.
Issues #11 y #12: propuestas abiertas.
24
Notes: La trazabilidad se puede recorrer en GitHub. Partimos de la Issue diez, donde registramos la solicitud antes de implementar. En la rama semanal aislamos el código, las pruebas y la documentación. El Pull Request trece reúne el diff y explica los resultados y los riesgos. Al integrarlo mediante squash en main, la referencia Closes cierra la solicitud implementada. Las Issues once y doce permanecen abiertas porque no las ejecutamos. Los commits mantienen sus fechas reales. Main es la línea de integración del proyecto académico y no representa un despliegue productivo. El estado definitivo y el identificador del commit pueden comprobarse desde el propio PR.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json
https://github.com/KirderFaid13/RRHH-EvolucionSoftware/issues/10
https://github.com/KirderFaid13/RRHH-EvolucionSoftware/pull/13
https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/using-issues/linking-a-pull-request-to-an-issue

## Slide 25
Reversión prevista
Detener la integración si falla un criterio.
Después de integrar: evaluar revert del commit de C07.
Recompilar y comprobar el estado restaurado.
Plan documentado; no se revirtió main.
25
Notes: El plan de reversión depende del estado real del cambio. Antes de integrar, una prueba fallida obliga a detenernos y revisar la propuesta. Después de integrar, una reversión debe identificar el commit correcto y crear una nueva revisión, conservando el historial. También requiere recompilar y comprobar el comportamiento restaurado; recuperar archivos por sí solo no verifica funcionamiento. En este caso no hay migraciones ni datos escritos, de modo que no existe una reversión de base asociada. Si otro cambio incluyera datos, necesitaría un procedimiento específico. Este es un plan previsto: no aplicamos una reversión sobre main para aparentar una recuperación que no necesitábamos.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json
docs/semanas/semana09/04_flujo_y_reversion.md
https://git-scm.com/docs/git-revert

## Slide 26
Qué mejora y qué sigue pendiente
Tres solicitudes evaluadas; una corrección comprobada.
Liberación explícita del comando durante ejecución síncrona.
Dos propuestas pendientes y trazabilidad en GitHub.
Integración real con SQL e interfaz aún pendiente.
26
Notes: Concluimos mostrando el resultado y su alcance. Mejoramos una responsabilidad concreta sobre el comando y demostramos el cambio con pruebas antes y después, más regresión. También aplicamos el proceso de gestión: registramos tres solicitudes, analizamos su impacto, seleccionamos una y conservamos las demás como propuestas pendientes. La integración real con CMI y la interfaz no se ha probado. Tampoco medimos memoria, handles, rendimiento o seguridad. El adaptador y los consumidores no recuperados siguen siendo un punto de revisión. Si el docente pregunta por qué no implementamos las tres, la respuesta es que el enunciado pide identificarlas y evaluarlas, y el control del alcance permite demostrar correctamente una intervención seleccionada.
Fuentes y procedencia:
specs/c07_gestion_cambio.json
docs/semanas/semana09/01_gestion_cambio.md
evidencia/semanas/semana09/compilacion_y_pruebas.json