## Slide 1
EVOLUCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE
Gestión del Cambio en Software
Fundamentos Teóricos, Proceso de Control y su Aplicación en Git & GitHub
INTEGRANTES:
• CUBA GONZALEZ, Adrian Giovanni
• GORAY GONZALES, Nicolas Alexander
DOCENTE DEL CURSO:
Ing. VILCHEZ VALDEZ, Edgard William
Trujillo – Perú • 2026

## Slide 2
FUNDAMENTOS Y NECESIDAD
¿Qué es un Cambio y por qué Controlarlo?
El impacto de la disciplina frente a la modificación descontrolada del código.
EL RIESGO SIN CONTROL
Cambios No Evaluados
Consecuencias críticas de alterar código sin análisis previo:
• Regresiones y fallos en módulos previamente estables
• Aparición de brechas de seguridad inadvertidas
• Desviación descontrolada del alcance (Scope Creep)
• Incapacidad de recuperación rápida ante caídas en producción
EL CONTROL ESTRUCTURADO
Gobernanza del Software (SCM)
Beneficios de un marco de control sistemático:
• Preservación de la arquitectura y la mantenibilidad
• Trazabilidad inmutable de cada decisión técnica
• Alineación con prioridades de negocio y calidad
• Capacidad de reversión inmediata (Plan de Rollback)

## Slide 3
TAXONOMÍA DEL MANTENIMIENTO
Los 4 Tipos de Cambios en Software
Clasificación estándar según el origen y la finalidad de la modificación.
01
Cambio Correctivo
Repara defectos o inconsistencias en la lógica del sistema reportados tras el despliegue.
• Causa: Reporte de bug o alerta de log
• Ejemplo: Corregir error de cálculo en pasarela de pagos que arrojaba excepción 500
02
Cambio Adaptativo
Ajusta el software a nuevas condiciones de su entorno, tecnología o marco regulatorio.
• Causa: Actualización de SO o contrato de API
• Ejemplo: Migrar autenticación a OAuth 2.0 y cumplir con normativa de privacidad RGPD
03
Cambio Perfectivo
Añade nuevas funcionalidades o mejora sustancialmente el rendimiento y la usabilidad.
• Causa: Requerimientos de negocio y feedback
• Ejemplo: Indexar búsquedas con Elasticsearch, reduciendo respuesta de 3.8s a 150ms
04
Cambio Preventivo
Modifica el código para anticipar fallas futuras y reducir la deuda técnica acumulada.
• Causa: Auditorías de código y mantenibilidad
• Ejemplo: Refactorizar módulo monolítico y elevar cobertura de tests del 35% al 85%

## Slide 4
CICLO DE VIDA DEL CAMBIO
El Proceso de Gestión en 4 Fases Macro
Secuencia estructurada que abarca las 8 etapas fundamentales del cambio.
PASO 01
1. Solicitud & Diagnóstico
Recepción formal de la petición (RFC / Issue) y análisis inicial de viabilidad técnica y funcional.
PASO 02
2. Impacto & Aprobación
Evaluación del radio de alcance (blast radius) y dictamen colegiado del comité (CAB / Lead).
PASO 03
3. Aislamiento & Desarrollo
Planificación del sprint, creación de rama dedicada en Git e implementación con commits atómicos.
PASO 04
4. Verificación & Cierre
Tests automatizados en CI, code review en PR, despliegue controlado, changelog y cierre formal.

## Slide 5
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
El Puente con el Mundo Real: Git & GitHub
Cómo los flujos DevOps modernos materializan los principios de ITIL y SCM.
CONCEPTO CLÁSICO / FORMAL
Marco Tradicional (ITIL / SCM)
Mecanismos históricos de control documental:
• Solicitud formal de cambio (RFC en formulario)
• Reunión presencial del comité asesor (CAB)
• Auditoría manual de cumplimiento y riesgos
• Acta de cierre y actualización de bitácora
IMPLEMENTACIÓN MODERNA
Flujo Ágil (GitHub & CI/CD)
Automatización integrada en el ciclo de desarrollo:
• GitHub Issues estructurados con plantillas
• Pull Requests con revisión de pares obligatoria
• Pipelines de CI/CD ejecutando tests automáticos
• Cierre automático con 'Closes #123' y Releases SemVer

## Slide 6
GOBERNANZA Y EQUIPO
Roles Clave en la Gestión del Cambio
Distribución de responsabilidades para evitar modificaciones clandestinas.
01
Solicitante & Product Owner
Identifican la necesidad y definen la prioridad estratégica del cambio.
• Apertura formal del Issue / RFC
• Alineación con el roadmap de negocio
• Aprobación de criterios de aceptación
02
Desarrollador & Tech Lead
Aseguran la calidad técnica de la implementación y el diseño del código.
• Desarrollo aislado en rama (branch)
• Apertura de Pull Request con evidencias
• Revisión por pares y cumplimiento de guías
03
QA & Comité de Cambios (CAB)
Garantizan que la modificación no altere la estabilidad de producción.
• Validación integral en staging
• Evaluación de riesgos y dependencias
• Autorización formal del pase a producción

## Slide 7
ARTEFACTOS Y CONTROL
Artefactos Esenciales y Buenas Prácticas
Elementos tangibles que blindan la calidad del código y la operación.
01
Documentos & Plantillas
Estandarización de la información para agilizar revisiones.
• Issue Templates con checklist obligatorio
• PR Template con descripción del cambio
• CHANGELOG.md siguiendo Versionado Semántico
02
Protección de Ramas
Reglas que impiden saltarse la cadena de control de calidad.
• Bloqueo de push directo a rama main
• Exigencia de mínimo 1-2 aprobaciones
• Superación obligatoria de todos los checks de CI
03
Mitigación de Riesgos
Mecanismos de contingencia para actuar ante imprevistos.
• Plan de marcha atrás predefinido (Rollback)
• Uso de Feature Flags para encendido seguro
• Commits atómicos y trazables (Conventional Commits)

## Slide 8
CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA
“La gestión del cambio no busca frenar la innovación, sino construir el andamiaje que permite a los equipos desplegar código con alta frecuencia y máxima confianza.”
Ingeniería de Software & DevOps
Cultura de Excelencia y Estabilidad Continua